ГБОУ школа № 409 Пушкинского района Санкт-Пете5рбурга

План мероприятий по доступной среде на 2015-2020год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия ( из Плана мероприятий по повышению показателей доступности объекта и услуг) | Выполнено | Не выполнено( причина не исполнения мероприятий) |
| 1 | Закупка оборудования в рамках ( доступная среда) для кабинета Логопеда | 2015 год  выполнено |  |
| 2 | Закупка с противоскользящих самоклеющихся полос и пиктограмм | 2016 год  Выполнено |  |
| 4 | Установка пандуса | 2018год  Закуплены переносные пандусы |  |
| 5 | Переоборудование санитарных комнат | 2019 год | При положительном заключении КГИОП  При наличии финансирования |
| 6 | Размещение информационных устройств, табло , щитов по планировке объекта и режиме работы | 2020 год | При наличии финансирования |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Митрофанова